采购编号：XYJTJCCG【2018】069号

江阳区原人民法院审判庭改造装修劳务分包工程

询

价

文

件

中国·四川·泸州

四川建川兴泸建筑工程有限公司  编制

2018年8月

## 目录

目录	0

第一章  询价公告	2

第二章  询价须知	4

一、供应商须知附表	4

第三章  工程量清单及技术参数	7

第四章  技术标准和要求	8

第五章  询价回函	9

一、报价函	9

二、报价总表	10

三、法定代表人授权书	11

四、供应商基本情况表	12

五、承诺函	13

六、法律证明文件	14

第六章 劳务分包合同（格式）	14

## 第一章  询价公告

根据公司生产经营需要，我公司拟对  江阳区原人民法院审判庭改造装修劳务分包工程  项目采用  询价  方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。相关事项告之如下：

一、采购项目基本情况

1.项目编号：XYJTJCCG【2018】069号；

2.采购项目名称：江阳区原人民法院审判庭改造装修劳务分包工程；

3.采购人：四川建川兴泸建筑工程有限公司；

4.项目地点：泸州市江阳区；

5.计划工期：合同签订后90个日历日；

6.质量要求：满足国家和行业相关质量规范、标准。

二、资金情况

资金来源及最高限价金额：企业自筹资金，预算价暂定350万元，以财评价下浮7%作为最高限价（扣除甲方购买材料及专业分包工程款）。

三、采购项目简介：

1.江阳区原人民法院审判庭改造装修劳务分包工程：建筑面积约7800平米，

分为审判楼和食堂两个单位工程；主要改造内容：楼内墙、地面、天棚拆除及新建和维修；木门拆除及新建；铝合金窗拆除维护；新做塑钢窗；外墙面清洗修复、智能系统改造、以及电气安装改造工程、建渣外运、化粪池清理等。

2.工程范围：具体详见招标工程量清单。

四、采购方式

本次采购采用询价方式进行。在泸州兴阳投资集团有限公司网站上以公告形式发布。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的企业法人资格；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：

7.1具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，或建筑装修装饰工程专业承包资质二级及以上资质，或施工劳务资质，并在有效期内。

7.2属于本公司劳务库内的单位，本次采购不审查资质。

六、严禁参加本次采购活动的供应商

满足有关规定。

七、询价通知书获取方式：

询价公告在泸州兴阳投资集团有限公司网站上公布，不需现场领取资料。

八、递交响应文件截止时间：2018年8月28日10:30时（北京时间）。

九、递交响应文件方式：

1.本次采购接受现场递交响应文件；

2.现场递交的应文件必须在递交响应文件截止时间前送达询价地点。逾期送达、未密封或标注错误的响应文件，采购人恕不接待；

3.询价文件不收费，参与竞价的企业自行承担其过程中所涉及的一切费用，不管结果如何，业主对上述费用不负任何责任。

十、询价地点：泸州兴阳投资集团有限公司第二会议室（江阳区张坝桂圆林西大门综合楼2F）。

十一、联系方式

采购人：四川建川兴泸建筑工程有限公司

通讯地址：泸州市车管所对面沿科技路往东前进2KM

联 系 人：吴女士

联系电话：0830-6522549

监督电话：0830-6522169

四川建川兴泸建筑工程有限公司

2018年8月22日

## 第二章  询价须知

### 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定询价的供应商数量和方式 | 本次询价邀请的供应商数量：无限制 本次采购采取公告的方式邀请参加询价的供应商。 |
| 2 | 采购规模 | 工程费用投资约350万元，最终工程投资规模以财政评审部门出具的财政评审价为准。 |
| 3 | 最高限价 | 最高限价：财政评审价下浮7%（扣甲供材料）。 超过最高限价的报价无效。 |
| 4 | 询价保证金 | 金 额：人民币1万元 ； 交款方式：转账； 单位：四川建川兴泸建筑工程有限公司； 纳税人识别号：915105000761080508； 开户行：工行泸州分行城西支行； 账号：2304346109201043757； 交款截止时间：递交响应文件截止时间前。 注：属于本公司劳务库内的单位，本次采购不交纳询价保证金。 |
| 5 | 履约保证金 | 金 额：合同暂定金额的10%； 交款方式：转账或保函、担保、保证保险等国家认可的方式； 单位：四川建川兴泸建筑工程有限公司； 纳税人识别号：915105000761080508； 开户行：工行泸州分行城西支行； 账号：2304346109201043757； 交款时间：成交通知书发放后30个日历日，凭缴纳的交款通知书签订劳务分包合同。 |
| 6 | 工期要求 | 90个日历日 |
| 7 | 质量标准 | 满足国家和行业相关质量规范、标准 |
| 8 | 联合体 | 接受（ ） 不接受（√） |
| 9 | 转包及分包 | 不允许转包和分包 |
| 10 | 询价有效期 | 询价截止日期后90天 |
| 11 | 现场踏勘 | 本次项目不组织单个或部分潜在竞标人现场踏勘，由竞标人自行踏勘。 |
| 12 | 报价要求及结果确定 | - 1.以财政评审价下浮7%（扣甲方购买材料及专业分包工程）作为基数，报下浮率； - 2.供应商报价高于等于最高限价95%的，其报价将不被接受； - 3.供应商报价低于等于所有有效供应商评标价算术平均值的90%时，该供应商的报价将被认定为低于成本报价，其报价将不被接受； - 4.低价中选；中选报价相同的，询价人随机抽选。 |
| 13 | 申请文件密封要求 | 1.申请人应在响应文件正本和所有副本的封面上注明申请人名称、采购编号、项目名称。 2.响应文件正本、所有副本封装于同一密封袋内，密封袋上应注明申请人名称、采购编号、项目名称，并写明于*年*月*日*时前不得开启字样。 3.所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（申请人印章）。 |
| 14 | 响应文件的递交 | 响应文件正本1份，副本1份。 |
| 15 | 询价时间和地点 | 响应文件递交截止时间：2018年8月28日10:30时（北京时间） 递交地点：泸州兴阳投资集团有限公司2F会议室 |
| 16 | 签订合同 | 收到中选通知书后30天内签订合同,否则视为放弃中选，没收保证金，询价人另行确定中选人或重新询价。 |
| 17 | 询价文件咨询 | 联系人：吴女士 联系电话：0830-6522549 |
| 18 | 询价过程、结果工作咨询 | 联系人：吴女士 联系电话：0830-6522549 |
| 19 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在泸州兴阳投资集团有限公司网上发布后，请成交供应商凭有效身份证明证件到泸州市江阳区城投建设开发投资有限公司经济合约部领取成交通知书。 联系人：易先生 联系电话：0830-6522205 地址：泸州张坝西门综合楼1F。 |
| 20 | 压证管理 | - 1.拟派驻项目经理及技术负责人、安全人员实行压证管理。 - 2.签订施工合同时须将有效资格证件交予甲方，否则将视为中选人放弃中选资格。 |
| 21 | 工程款支付 | - 1.根据分包单位每月完成工程产值申请报告，经总包单位等审核出具的报告扣除总包单位购买材料款项后下浮7%为基数，匹配分包单位下浮率，每月支付比例为80%作为分包单位的进度款，分包单位提供合格的专用增值税发票后15个工作日内予以支付。 - 2.待分包工程竣工结算结束后（扣除总包单位购买材料款项后下浮7%，在乘以分包单位的下浮比例），凭分包单位提供合格的专用增值税发票后15个工作日内，支付至审计金额的97%； - 3.其余3%作为质保金，质保金在质量缺陷责任期满后，凭分包单位的书面申请经总包单位同意后15个工作日内无息退还余款（质保金）。 |
| 22 | 监督电话 | 监督电话：0830-65222169 |

## 第三章  工程量清单及技术参数

项目采购清单：详见附件《招标工程量清单》（仅供参考）。

注:

- 1.本表项目及数量为暂定，最终以实际完成为准；

- 2.建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）；

- 3.《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2015）及相配套的文件；

- 4.川建造价发〔2018〕392号四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》；

5.材料价格按施工当期《四川工程造价信息及泸州市工程造价信息》计算。

6.涉及的计日工费用按技工200元/天（全费用计日工），普工150元/天（全费用计日工），一天按9小时计算。

7.本工程甲方购买材料及专业分包工程款范围为：成品实木门、窗帘、传菜机、智能系统（专业分包）；其余材料及设备由乙方提供和施工。

8.本项目的清单报价为工程量清单固定综合单价（含10%税金，结算时税金按实计算），单价包括但不限于完成该项目的人工、材料、机械、措施费、规费、合理利润、风险、专用增值税等一切费用。

9.本项目预算须报财评，财评价下浮7%为最高限价。因财评价暂未确定，供应商报价时只需报财评价下浮率，无需报具体金额，故附件《江阳区原人民法院审判庭装修改造工程招标控制价清单》仅作为参考。

- 第四章  技术标准和要求

一、国家法律、法规

1.《中华人民共和国合同法》；

2.《中华人民共和国建筑法》；

3.其它相关现行的法律、法规、规章及规范性文件等；

二、工程建设规范、标准及行业的有关规定

按国家现行的技术规范、标准、规程及与工程有关的规定执行。

三、本工程施工场地(现场)已经具备施工条件。

## 第五章  询价回函

## 一、报价函

XXX（采购单位名称）：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目询价通知书，决定参加贵单位组织的本项目询价采购。

2.我方自愿按照询价通知书规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本询价通知书依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本 1 份，用于询价报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.工期：合同签订后       日历日。

8.本次询价，我方报价为： 财评价下浮（扣除甲方购买材料及专业分包工程款下浮7%后）     % ，报价有效期为询价通知书规定的起算之日起90天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

## 二、报价总表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江阳区原人民法院审判庭改造装修工程 | 1 | 财政评审价（下浮7%后） % | 扣除甲方购买材料及专业分包工程款 |
| 2 | 零星签证技工 | 1 | 200．00元/工日（1工日按9小时计） | 全费用单价 |
| 3 | 零星签证普工 | 1 | 150.00元/工日（1工日按9小时计） | 全费用单价 |
| 4 | 质量承诺 |  |  |  |
| 5 | 工期承诺 |  |  |  |
| 6 | 其 它 |  |  |  |

注：1.报价应是包括但不限于完成项目所需的人工、材料、机械、措施费、规费、合理利润、风险、专用增值税等一切费用及采购文件规定的其它一切费用（如发现有缺、漏、少项等者，均认为申请人也综合考虑报价中）；

- 2.本项目预算须报财评，财评价下浮7%为最高限价。因财评价暂未确定，供应商报价时只需报下浮率，无需报具体金额；

- 3.报价保留0位小数。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

## 三、法定代表人授权书

XXX（采购单位名称）：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

被授权人签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

## 四、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

## 五、承诺函

XXX（采购单位名称）：

我公司作为本次询价项目的供应商，根据询价通知书要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目询价通知书中规定的实质性要求，如对询价通知书有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价通知书有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

## 六、法律证明文件

1.供应商需提供有效期内的营业执照副本、机构代码证副本和税务登记证副本复印件或工商行政管理局核发加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件（加盖公章）；

2.具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，或建筑装修装饰工程专业承包资质二级及以上资质，或施工劳务资质，并在有效期内。（复印件加盖加盖公章）。

## 第六章 劳务分包合同（格式）

江阳区原人民法院审判庭改造装修

劳务分包工程

合同编号:

甲方：四川建川兴泸建筑工程有限公司

乙方：

编制时间：二零一八年八月

江阳区原人民法院审判庭改造装修劳务分包工程

合     同    书

甲方：四川建川兴泸建筑工程有限公司（以下简称甲方）

乙方:                            （以下简称乙方）

鉴于乙方同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与甲方及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满竣工；另鉴于乙方已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，且充分熟悉本工程施工要求、质量标准、安全文明目标、工期控制、安全文明标准等情况；并已对甲方有关项目管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

1、劳务分包人资质情况

法定代表委托人：

住        所：

资质证书号码：

发证机关：

资质专业及等级：

复审时间及有效期：

营业执照号码：

安全生产许可证号码：

2、劳务分包工作对象及提供劳务内容

2.1工程名称：

2.2工程地点：

2.3工程概况：

2.4工程内容及范围：

2.4.1工程范围：

2.4.2乙方负责甲方和业主方指定的所有工作内容。

2.4.3乙方必须无条件完善作业完成后的土建修复。

2.4.4现场所有安全文明由乙方负责实施，甲方根据乙方实际投入情况支付，包括但不限于：水平防护、立面防护（防护栏杆、外架等按规定刷分色油漆）、洞口、临边的防护外架栏杆、双剪刀撑、安全网、安全帽、安全带、手套、防护网、临时电线路的搭设维护管理、临时水管线路的搭设维护管理等。以上项目必须符合国家及省、市等相关单位和甲方的检查验收要求。若需整改、修复发生的人工费、材料费概由乙方负责。

2.4.5施工水电：乙方承担所有场地内施工用临时水电管线材料及安装、维护。所产生的水、电费由乙方按实支付。

2.4.6机械设备：工程施工所需要的全部设备机具均由乙方负责提供。所有施工需用的机具设备和所有机械设备的进出场安拆费、检测费、操作、检修维护等费用均由乙方承担。

2.4.7甲方提供的设备和材料：成品实木门、窗帘、传菜机、智能系统（专业分包），其余材料甲方可根据进度情况采取甲供；除甲方购买以外的其余材料及施工用辅助材料、周转材料、安全文明设施全部由乙方承担。比如木工所用的模板、架管、扣件、盘扣、圆丝、拉片、钢筋网状脚手板、圆钉；钢筋工所用的扎丝、焊条、锯片、氧气乙炔、焊剂和植筋用胶及机械连接辅助材料等辅材，保护层塑料垫块，螺杆螺帽、成品钢筋马凳，内支撑（块），移动脚手架；抹灰用的钢丝网、网格布、天棚模板接缝混凝土浇筑后不符合验收规范导致所用的填补材料及人工费等由乙方全部负责。所有材料必须经甲方和监理工程师确认合格后方可进场。安全绳、带、帽等安全防护用品若由甲方项目部代购提供，费用由乙方承担。甲供材料的下车卸货，及场内转运的人工及费用均由乙方负责。

2.4.8乙方负责办公区、施工区、生活区及配套设施的维护、保养、清洁、日常管理及防护棚等工作。

2.4.9乙方必须无条件配合甲方施工该工程的其它附属工程。

以上所有承包范围的施工内容均包括所有与施工有关的材料水平和垂直发生人力转运工作；施工前的一切准备工作；负责对原有产品的保护和修补工作；所需材料的场内上下车及因施工场地狭窄而产生的材料、机械、临时设施的二次倒运指定堆码和超运距的用工、施工场地内垃圾清运、施工场内日常保洁、标化文明工地用工、与其他分包方的配合用工、工程移交前的成品保护及清理等。

3、施工期限

总工期     天。施工作业完成后须给后期安装、修补、竣工（预验收）验收等工作预留足够时间；必须按节点工期如期完成，节点工期由施工现场项目部定期发布。

4、质量标准

工程的施工质量达到按总(分)包合同有关质量的约定标准；符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、国家及地方现行的有关建筑工程施工验收规范要求和施工图要求，子项和单项工程合格率为100%。按施工图要求和现行施工规范及监理公司和质检站检查验收评定为单位合格工程为准。不得有严重质量缺陷和影响设计使用功能等现象。

5、安全文明标准

5.1确保达到市标化文明工地标准；

5.2必须符合相关安全文明标准；

5.3必须达到项目部一切关于安全文明的所有要求；

6、合同文件及解释顺序

6.1本合同书；

6.2招标说明；

6.3招标文件、投标书及其附件；

6.4标准、规范及有关技术文件；

6.5工程报价单或预算书；

6.7甲方签发，乙方签字确认的《项目部管理办法》；

6.8构成本合同的其他文件及协议；

7、标准规范。 除本工程总(分)包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：建筑工程现行各项专业标准及规范。

8、项目经理

9.1甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为      。

9.2乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为       。

10、甲方义务

10.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总(分)包合同，组织实施施工管理的各项工作；

10.2负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；

10.3统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、临时设施、工作用水、用电及施工场地、材料、机械等；

10.4按合同约定，向乙方支付劳动报酬；

10.5负责与业主及有关部门联系，协调现场工作关系。

11、乙方义务

11.1对本合同劳务分包范围内的工程进度质量安全向甲方负责，组织具有相应资格证书的管理人员和熟练工人投入现场作业和管理。所有进场施工工作人员应携带身份证，特殊岗位和特殊工种施工人员应持有效上岗证并按工程所在地建设、安监等行政主管部门的要求配置和持证上岗（高空等特殊岗位作业人员应持近期身体体检证明材料）；

11.2定期组织质量安全方面知识的学习（学习记录交甲方项目经理部，同时配合甲方做好进场人员的三级安全教育等）；未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

11.3严格按照业主要求、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计、专门方案精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；

11.4科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环境等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，搞好职业安全健康，认真执行并按标准排放（处置）施工中水、气、声、渣等污染源（物）；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故（见施工生产安全协议和补充协议）、现场脏乱造成的损失及各种违约金（含业主及合同违约金）；

11.5自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合（水、电、设备等安装，乙方必须给予积极地配合），照顾全局；

11.6由乙方自备的所有设备均应有受权机构的质量和安全认证，均应符合相关部门的质量和安全要求；由乙方自备的所有辅助材料均应符合相关的质量要求；

11.7按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区（生活区）的清洁卫生、防火防盗、治安保卫综合理工作，保证食堂饮食卫生符合国家卫生要求（食堂饮食、后勤饮品卫生人员应持有健康证明材料）；

11.8做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种违约金；

11.9妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具及其他设施；

11.10乙方须服从甲方转发的业主的指令和相关指示；乙方不得无故拖延工程建设。

11.11除非本合同另有约定，乙方应对其施工作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

11.12乙方遵守业主及甲方的质量、安全管理制度等各项规章制度。

12、安全施工与检查

12.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，做好班组质量安全自检、互检；并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。 12.2乙方应配合甲方组织的施工现场作业人员安全教育。

13、安全防护

乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品)，由乙方提供使用计划，经甲方批准后，由甲方负责供应，由乙方承担安全保护用品费用。

14、保险及安全

14.1乙方必须为进入施工现场，从事劳务作业的人员办理社会保险和补充的各项保险（含意外伤害保险），并为施工场地内劳务公司的自有人员生命财产和施工机械设备办理相应保险，支付保险费用。乙方自行投保的范围(或必备内容)为：乙方各项基本的社会保险(含养老、医疗、工伤保险等)、进场人员及第三人人员生命财产意外伤害保险、财产保险等。由乙方购买的各种保险，若文件规定由甲方代买，则结算时从乙方结算款中扣回。

14.2保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

14.3责任划分:本项目财政评审价已包安全生产需投入的经费和安全风险费，造成项目内相关人员及项目周边第三人的安全事故等均由乙方全额承担。

15、合同承包方式及价款

15.1本工程的劳务费用采用费率下浮方式；

15.2合同形式为固定单价承包劳务合同，合同金额暂定为：  280  万元，（大写：            ）；

15.3最终结算单价以财评价（扣除甲方购买材料及专业分包工程后）下浮7%再乘以分包单位承诺下浮     %为准。

15.4在综合考虑施工现场、图纸(乙方已到施工现场实地勘察、查阅了相关图纸资料)、市场价格及涨价因素（即市场价格和预测风险）以及预测风险条件下的包干单价，该价均为一次性包干单价，该价均含人工费、社会保险费（含养老保险、医疗保险、工伤保险等）、意外伤害保险、材料费、机械设备工具费、交通费、房租费、安全文明费、环境及职业安全健康费、管理费、利润、税金、风险费等。

15.5合同价格应视为：包工（含工程施工、安全文明施工、环境保护、职业安全健康及当地政府、业主、监理、安全文明施工所需的场地内外清扫等用工，因甲方原因等发生的其它用工按甲方管理要求以签证方式按实计算）、包辅材（除甲方提供的材料）、包机械（除甲方提供之外的机械）、包甲方提供材料消耗量、包工期、包质量、并包括所有有关的费用，如劳保用品费、生产工具费、自身队伍人员的差旅费、劳动保险费（若文件规定由甲方代买，则结算时从乙方结算款中扣回）、医疗费、工期费、酷热天气施工费、成品保护费、超高层施工降效费、二次搬运、技术措施费、人工费调增、管理费、利润、税金、调价、扰民调停费（指由乙方自身原因引起的扰民）、竣工调价、风险费、包干费、技术资料费、赶工费、现场冬雨季施工防护费、治安保卫费（分包方自身施工范围及生活区）、生活区的水电费、临时设施、安全防护、安全文明施工费、测量试验配合费、夜间施工费、垃圾清运至现场指定地点、竣工清理费、环境保护费、远征施工增加费、甲方提供材料的卸车费、保管费及与其他分包的配合照管费、检测费（应由发包人承担的除外）等一切费用。乙方应承诺，不得就上述各项费用向甲方提出补偿要求。

15.6价格调整方式

- 承包人已标价工程量清单中无适用或类似工程综合单价按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件作为计价依据，并按财评价下浮7%再乘以分包人承诺下浮率    %作为计费基础；

- 承包人已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；

- 承包人已标价工程量清单中无相同项目的，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定。

15.7增加的工作内容工程材料价格原则上采用同期【泸州市工程造价信息】公布的价格。如确需调整，须经甲方或业主共同认质认价并签字确认后，方可进入结算，认质认价的材料不再下浮。

15.8结算：以甲方委托的结算审计机构出具的审计报告为乙方与甲方结算办理价款支付的依据。

16.其它

16.1签证有效的条件：按照江阳区政府发布及甲方的签证管理办法，具体表格和流程以甲方现场规定为准，凡是未按照管理办法办理签字手续的，为无效签证，不得作为结算和进度款审核依据。

16.2乙方在其工作内容完工验收通过后10日内向其提交工程结算书（贰份原件）及相关资料。

- 17、合同款支付

17.1根据分包单位每月完成工程产值申请报告，经总包单位等审核出具的报告扣除总包单位购买材料款项后下浮7%为基数，匹配分包单位下浮率，每月支付比例为80%作为分包单位的进度款，分包单位提供合格的专用增值税发票后15个工作日内予以支付。

17.2待分包工程竣工结算结束后（扣除总包单位购买材料款项后下浮7%，在乘以分包单位的下浮比例），凭分包单位提供合格的专用增值税发票后15个工作日内，支付至审计金额的97%；

17.3其余3%作为质保金，质保金在质量缺陷责任期满后，凭分包单位的书面申请经总包单位同意后15个工作日内无息退还余款（质保金）。

17.4履约保证金支付及退付方式：乙方在合同签订之前须按合同暂定价款的  10 %支付履约保证金（人民币：      元），按银行转账的方式；待工程竣工验收合格后由乙方提出申请，甲方审核后15个工作日内退还100%（无息）。

18、施工验收

18.1乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。如甲方与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失(含人工、材料、工期、罚款等)。

18.2全部工程竣工。本工程执行国家保修期的现行规定，保修期内因施工质量发包人通知甲方，乙方接到甲方通知后24小时内应到现场处理，若逾期不派人处理，甲方可另行找人处理，其费用按实际支出费用的1.5倍由乙方支付。

19、违约责任

19.1由于乙方原因延误工期所造成的损失由乙方全部承担，并按每延误一天付10000元惩罚性违约金。

19.2当甲方发现乙方履行劳务分包合同困难或无力履行劳务分包合时，有权调整乙方工作内容或终止劳务分包合同，其责任由乙方承担。

19.3因拖欠农民工工资，导致农民工到项目部或公司或政府职能部门投诉，每发生一次处罚10000元。

20、争议解决方式

甲乙双方发生本合同纠纷时，可协商解决。协商、调解不成时，依法向甲方住所地人民法院诉讼。

21、合同终止

双方履行完合同全部义务，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经验收合格，劳务报酬价款支付完毕后，本合同即告终止。

22、合同生效：本合同甲乙双方法定（委托）代表人签字并盖章后生效，本合同一式捌份，双方各执肆份，均具同等法律效力。

合同订立地点： 泸州市江阳区

23、附件

23.1劳务分部分项工程量清单报价表

23.2中选通知书

甲方：四川建川兴泸建筑工程有限公司 乙方：

法人代表或委托代理人：           法人代表或委托代理人：

开户行：

帐号：

合同订立时间：     年     月     日