采购编号：XYJTLVYCG【2018】080号

泸州市江阳区畜禽集中定点交易屠宰建设工程项目

勘察、设计采购

询

价

文

件

中国·四川·泸州

泸州绿阳现代农业发展有限公司 编制

2018年9月

目 录

第一章 询价公告	2

第二章 询价须知	5

一、供应商须知附表	5

第三章 项目内容、范围清单	8

第四章 询价回函	9

一、报价函	9

二、报价表	10

三、法定代表人授权书	11

四、供应商基本情况表	12

五、联合体协议	13

六、法律证明文件	14

七、承诺函	15

八、拟投入本项目管理、技术、服务人员情况表	16

九、询价保证金退还申请书	17

第五章  合同（草案）	18

## 第一章 询价公告

根据公司运营管理需要，我公司拟对 泸州市江阳区畜禽集中定点交易屠宰建设工程项目勘察设计 采用 询价 方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。

一、采购项目基本情况：

1.项目编号：XYJTLVYCG【2018】080号；

2.采购项目名称：泸州市江阳区畜禽集中定点交易屠宰建设工程项目勘察、设计采购；

3.采购人：泸州绿阳现代农业发展有限公司。

二、资金情况：

资金来源及最高限价金额：企业自筹资金，最高限价64万元。

三、采购项目简介：

项目计划总投资约4000万元，用地面积约62亩，包括新建屠宰生产线两条、冷库、分割间、分割生产线，精深加工设施设备，办公楼、污水处理系统一套及相关配套设施。

四、供应商邀请方式：

本次询价邀请在泸州兴阳投资集团有限公司网站上以公告形式发布。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.根据采购项目提出的特殊条件：

7.1本次招标要求投标人，具备独立的企业法人资格，具备国家行政主管部门颁发的工程勘察专业（岩土工程）乙级及以上资质和建筑行业（建筑工程）专业设计甲级及以上资质；省外企业须持有《四川省入川从事勘察设计活动验证登记证》。并在人员、设备、资金等方面具有相应的勘察设计能力。

7.2本次招标 接受 联合体投标。联合体投标的，应满足以下要求：

（1）联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）联合体牵头人为建筑行业（建筑工程）专业设计甲级及以上资质企业；

（3）下载招标文件、交纳保证金等事宜由牵头人负责，牵头人负责联合体

在本次招标中的投标活动和合同的全面实施，牵头人的行为直接约束联合体。（4）联合体成员不得超过两家；

- 本项目中联合体各方不得以自己名义单独或参加其他联合体对本项

目投标。

7.3信誉要求：没有处于投标禁入期内。

7.4项目负责人（设计负责人）的资格要求：本单位人员，拟任设计负责人须具备全国一级注册建筑师资格,中级及以上职称。

7.5勘察负责人资格：本单位人员，拟任勘察负责人须具备全国注册土木工程师（岩土）执业资格。

六、严禁参加本次采购活动的供应商：

满足有关规定。

七、询价通知书获取方式、时间、地点：

询价公告在泸州兴阳投资集团有限公司网站上公布，请有意参加竞价的供应商自行下载，不需现场领取资料。

八、递交响应文件截止时间： 2018年10月11日09:30时 （北京时间）。

九、递交响应文件方式：

本次采购只接受现场递交的响应文件。现场递交的响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达询价地点。逾期送达、未密封或标注错误的响应文件，采购人恕不接待。

十、现场递交响应文件地点：泸州兴阳投资集团有限公司第二会议室（泸州市江阳区张坝桂圆林景区西大门综合楼2F-F02会议室）。

十一、联系方式

采购人：泸州绿阳现代农业发展有限公司

地址：江阳区张坝桂圆林西大门综合楼1F

联系人：张先生

联系电话：0830-6522549

监督电话：0830-6522169

泸州绿阳现代农业发展有限公司

2018年9月30日

## 第二章 询价须知

### 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请询价的供应商数量和方式 | 本次询价邀请的供应商数量：无限制 本次采购采取公告的方式邀请参加询价的供应商。 |
| 2 | 采购预算 | 采购预算：64万元； 超过采购预算的报价无效。 |
| 3 | 最高限价 | 最高限价：64万元（其中含固定方案设计费9万元），具体为： 1.地质勘察费最高限价15万元； 2.设计费最高限价40万元； 3.固定方案设计费9万元（此费用为固定不变费用，由中标单位支付给第三方）； 超过最高限价的报价无效。 |
| 4 | 联合体询价 | 允许联合体询价 |
| 5 | 询价回函包括但不限于 | 营业执照副本复印件；资质证书复印件；法人身份证复印件；法定代表人授权书原件或法定代表人和授权代表身份证复印件；供应商基本情况表；承诺函；报价函；报价表；供应商本项目管理、技术、服务人员情况表；竞选人认为有必要提供的有利于自身竞价有利的其他资料。 具体格式详见第四章 |
| 6 | 询价回函要求 | 按询价回函要求编写，并签字盖章。 只能一次报价，报价结果唯一。报价取整保留0位。 |
| 7 | 结果确定 | 1.最低价（总价）中选，报价相同的，询价人随机抽选。 2.报价包干。 |
| 8 | 询价情况结果公告 | 询价结果在泸州兴阳投资集团有限公司网站上公告。 |
| 9 | 询价保证金 | 金 额：人民币 1 万元 交款方式：转账 户 名：泸州绿阳现代农业发展有限公司 开户银行：中国农业发展银行泸州市分行 账 号：20351059900100000370261 交款截止时间：递交响应文件截止时间前。 保证金退款联系方式：曾先生 17382938307。 |
| 10 | 履约保证金 | 金 额：成交金额的10% 交款方式：转账或保函、担保、保证保险等国家认可方式 户 名：泸州绿阳现代农业发展有限公司 开户银行：中国农业发展银行泸州市分行 账 号：20351059900100000370261 交款截止时间：合同签订前。 |
| 11 | 询价文件咨询 | 联系人：张先生 联系电话：0830-6522549 |
| 12 | 询价过程、结果工作咨询 | 联系人：张先生 联系电话：0830-6522549 |
| 13 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在泸州兴阳投资集团有限公司网站上发布后，请成交供应商凭有效身份证明证件到泸州绿阳现代农业有限公司办公室领取成交通知书。 |
| 14 | 报价有效期 | 投标截止后90天。 |
| 15 | 交付期 | 成交合同签订后15个日历日完成地质勘察，50个日历日完成本工程全部设计工作。 |
| 16 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1.本次招标要求投标人，具备独立的企业法人资格，具备国家行政主管部门颁发的工程勘察专业（岩土工程）乙级及以上资质和建筑行业（建筑工程）专业设计甲级及以上资质；省外企业须持有《四川省入川从事勘察设计活动验证登记证》。并在人员、设备、资金等方面具有相应的勘察设计能力。 2.信誉要求：没有处于投标禁入期内。 3.项目负责人（设计负责人）的资格要求：本单位人员，拟任设计负责人须具备全国一级注册建筑师资格,中级及以上职称。 4.勘察负责人资格：本单位人员，拟任勘察负责人须具备全国注册土木工程师（岩土）执业资格。 |
| 17 | 响应文件数量 | 响应文件正本一份、副本一份。 （通过电子邮箱递交响应文件中标的，需领取中标通知书时提供纸质版响应文件正本一份、副本一份。） |
| 18 | 监督电话 | 0830-6522169 |

## 第三章 项目内容、范围清单

- 项目概况

1.1建设地点：江阳区弥陀镇

1.2建设规模：项目计划总投资约4000万元，用地面积约62亩，包括新建屠宰生产线两条、冷库、分割间、分割生产线，精深加工设施设备，办公楼、污水处理系统一套及相关配套设施。

- 采购范围

泸州市江阳区畜禽集中定点交易屠宰建设工程项目所有建设内容的的勘察、设计。

2.1勘察范围：

本项目用地范围内建筑、道路、管网、绿化及其他配套设施的工程地质勘察(包含基础施工前的超前钻)，并提供地勘报告（详勘），桩基础基底5米以内地质勘察是否有不良地质及软弱层，超前钻（超前钻桩数量不得低于总量的10%）项目实施阶段的服务工作等；

2.2设计范围：

2.2.1本工程设计包括方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计三个阶段。

2.2.2方案设计阶段要求负责按照规划部门的相关规定提供三套不同设计单位设计的方案图，并保证其中一套通过规划部门的方案评审；

2.2.3初步设计阶段要求提供设计文本（提供结构计算书，建筑节能设计计算书、绿色建筑设计专篇、政府投资项目概算书等）及图纸，并保证直至通过相关审查；

2.2.4施工图设计阶段要求提供的设计成果包括但不限于建（构）筑物的:建筑、结构、深基坑支护、强弱电（含外电）、给排水、暧通、消防、室内外二次装（饰）装修、废水处理系统等施工图并保证直至通过相关审查（含相关费用）；以及室外附属工程（含小区道路、边坡、挡土墙、景观、绿化、路灯等红线范围内的其它设计任务）施工图；施工阶段提供设计修改、变更以及后续服务工作。

- 工作要求

针对上述工程内容进行方案设计、初步设计、施工图设计、预算控制价及招标工程量清单编制。

## 第四章 询价回函

### 一、报价函

XXX（采购单位名称）：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目询价通知书（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目询价采购。

2.我方自愿按照询价通知书规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本询价通知书依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本1份，用于询价报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.交货期：成交合同签订后 15 个日历日完成地质勘察， 50 个日历日完成本工程全部设计工作。

8.本次询价，我方报价为：        元（含固定方案设计费9万元，如中选，此费用由我方支付给方案设计单位），报价有效期为询价通知书规定的起算之日起90天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传真：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

### 二、报价表

| 序号 | 工程项目 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泸州市江阳区畜禽集中定点交易屠宰建设工程项目勘察设计 |  | 含固定方案设计费9万元，由我方支付给方案设计单位。 |
|  | 总计（万元） |  |  |

注: 本报价包括但不限于方案图、单体施工图、勘察、规划、初步设计、技术设计（如果有）、施工图设计、科研费、补充修改设计费、投资估算、概预算文件的编制费、文本打印费、施工现场配合等后续服务工作的所有费用，外地设计公司还应包括差旅、劳务等全部设计费用和相关服务费；与履行本合同有关的保险、税费（专用增值税发票）、规费、利润、风险等全部内容。

供应商名称：                          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：      年     月     日

### 三、法定代表人授权书

XXX（采购单位名称）：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职务：XXX

被授权人签字：XXX

职务：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

### 四、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

### 五、联合体协议

（所有成员单位名称）自愿组成                    （联合体名称）联合体，共同参加           （项目名称）勘察设计招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、               （某成员单位名称）为           （联合体名称）牵头人。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                             。

5、本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

联合体成员名称：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

签订时间：2018年  月  日

注：组成联合体时必须提供。

### 六、法律证明文件

1.供应商需提供有效期内的营业执照副本、机构代码证副本和税务登记证副本复印件或工商行政管理局核发加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件（加盖公章）；

2.具备国家行政主管部门颁发的工程勘察专业（岩土工程）乙级及以上资质复印件（加盖公章）；

3.具有国家行政主管部门颁发的工程设计（建筑工程）乙级及以上资质复印件（加盖公章）；

4.拟任勘察负责人相关专业注册资格复印件（加盖公章）；

5.拟派驻本项目的设计负责人（主持设计）相关专业注册资格复印件（加盖公章）；

6.询价保证金递交转账凭证复印件（加盖公章）。

### 七、承诺函

XXX（采购单位名称）：

我公司作为本次询价项目供应商，根据询价通知书要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目询价通知书中规定的实质性要求，如对询价通知书有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价通知书有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

### 八、拟投入本项目管理、技术、服务人员情况表

采购编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：各竞标单位应把拟派往本项目的专业技术人员按照本表类别进行完善，并在表后附相关人员资格证书复印件。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX

### 九、询价保证金退还申请书

致：                               （采购人）

我公司参加了贵单位                               （项目名称/项目编号）的竞价，同时按招标文件的规定交纳了人民币            （大写）            （小写）            的投标保证金。现招标工作已经结束，按照招标文件的规定，特向贵单位申请退还本项目的投标保证金。

开户名称：

银行账号：

开户行：

联系人：

联系电话：

如果提供的账号信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX

## 第五章  合同（草案）

建设项目勘察设计合同

项目名称：_____________________________

项目地点:______________________________

合同编号：____________________________（由勘察设计乙方编填）

勘察设计证书等级：_____________________

甲方：_________________________________

乙方：_________________________________

丙方：

签订日期：：

中华人民共和国建设部            制定

中华人民共和国工商行政管理局

采购人（甲方）：_________________________

勘察单位（乙方）：_________________________

设计单位（丙方）：

第一部分  勘察部分

甲方委托乙方承担_______________________________ 任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条、工程概况

1.1工程名称：

1.2工程建设地点：______________________________________

1.3工程规模、特征：____________________________________

1.4工程勘察任务委托文号、日期：___________________________________

1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：_______________________________

1.6承接方式_______________________________________________________

1.7预计勘察工作量：_______________________________________________

第二条、甲方应及时向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4甲方不能提供上述资料，由乙方自行收集，并承担相应费用。

第三条、乙方向甲方提交勘察成果资料并对其质量负责。

乙方负责向甲方提交勘察成果资料 8 份。

第四条、开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。

4.1开工及提交勘察成果资料的时间。

4.1.1本工程的勘察工期为    日历天，定于______年_____月_____日开工，______年_____月____日提交勘察成果资料，由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2勘察工作有效期限以合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.2收费标准及付费方式：详见“设计合同部分”。

第五条、甲方、乙方责任

5.1甲方责任

5.1.1 甲方委托任务时，必须以书面形式向乙方明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2 甲方应及时为乙方提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿等），并承担其费用。

5.1.3 甲方应保护乙方的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经乙方同意，甲方不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，甲方应负法律责任，乙方有权索赔。

5.1.4 本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其它责任。

5.2 乙方责任

5.2.1 乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2 由于乙方提供的勘察成果资料质量不合格，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方应承担全部勘察费用。因勘察质量(布孔不规范或不符合勘察规范规定、钻孔深度达不到要求、勘察成果与实际情况偏差超过3%或不符合勘察规范规定等)造成经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并向甲方支付赔偿金，赔偿金为实际损失的_100_％。

5.2.3 在工程勘察前，向甲方提交勘察纲要或勘察组织设计，派人员接收甲方提供的材料。

5.2.4 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，乙方应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健、防护，并承担费用。

5.2.5 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向甲方提出修改勘察工作意见。并办理正式变更手续。

5.2.6 在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.7 乙方自行解决工作人员必要的生产、生活、投保等，并承担费用。

5.2.8 本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其它责任。

第六条、违约责任

6.1 由于乙方原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，乙方应全额赔偿工程实际损失。

6.2 合同履行期间，由于工程停建而终止合同时，乙方未进行勘察工作的，不退还甲方已付定金；已进行勘察工作的，按实际完成的工作量向乙方支付勘察费。

6.3 甲方未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.5 由于乙方原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

6.6 本合同签订后，甲方不履行合同时，无权要求退还定金；乙方不履行合同时，双倍返还定金。

第七条、本合同未尽事宜，经甲方与乙方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条、其它约定事项：

8.1 乙方工作人员交通工具及交通费用自行解决，已包含在投标报价中。

8.2 本工程需要乙方工作人员现场技术处理时。乙方须在收到委托人通知(电话或书面)后24小时内到达施工现场，对工程中存在的问题进行技术处理，并提出书面的处理意见或措施。乙方在规定时间内未到达施工现场的，支付违约金3000元/次。

8.3因乙方原因造成损失的，由乙方全额赔偿损失。

第二部分  设计部分

甲方委托丙方承担               项目的全过程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条　本合同依据下列文件签订：

1.1  《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程设计市场管理规定》。

1.2  国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章。

1.3  建设工程批准文件。

第二条　本合同设计项目的内容：名称、规模、投资等具体约定。

第三条  甲方应向丙方提交的有关资料及文件：

具备地勘入场条件。

第四条  丙方应向甲方交付的设计资料、文件及完成时间：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 完成时间 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地勘报告文件 | 5 | 合同签订后15天 | 所有资料均须提供光盘一份 |
| 2 | 方案图 | 5 | 合同签订后10天 |  |
| 3 | 初步设计及概算文件 | 8 | 方案图提交后20天（含审批时间） |  |
| 4 | 施工图设计文件 | 8 | 初设提交后20天（含审批时间） |  |

4.2勘察设计范围：泸州市江阳区畜禽集中定点交易屠宰建设工程项目所有建设内容的的勘察设计。

勘察范围：本项目用地范围内建筑、道路、管网、绿化及其他配套设施的工程地质勘察(包含基础施工前的超前钻)，并提供地勘报告（详勘），桩基础基底5米以内地质勘察是否有不良地质及软弱层，超前钻（超前钻桩数量不得低于总量的10%）项目实施阶段的服务工作等；

设计范围：本工程设计包括方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计三个阶段。方案设计阶段要求负责按照规划部门的相关规定提供三套不同设计单位设计的方案图，并保证其中一套通过规划部门的方案评审；初步设计阶段要求提供设计文本（提供结构计算书，建筑节能设计计算书、绿色建筑设计专篇、政府投资项目概算书等）及图纸，并保证直至通过相关审查；施工图设计阶段要求提供的设计成果包括但不限于建（构）筑物的:建筑、结构、深基坑支护、强弱电（含外电）、给排水、暧通、消防、室内外二次装（饰）装修、废水处理系统等施工图并保证直至通过相关审查；以及室外附属工程（含小区道路、边坡、挡土墙、景观、绿化、路灯等红线范围内的其它设计任务）施工图；施工阶段提供设计修改、变更以及后续服务工作。

第五条 本合同勘察设计为固定总价合同，包干总价为：     （大写：      ）。在本红线范围内不因政策或工程量的变化和工程复杂系数的变化而调整价格。

勘察设计费中期支付方法如下：

- 在本工程完成方案图审批后甲方向乙方、丙方支付至合同总价（扣除固定方

案设计费9万元）的20％，另加固定方案设计费9万元作为第一次付款。

2.在本工程施工图设计文件完成并通过施工图备案后甲方向乙方、丙方支付至

合同总价（扣除固定方案设计费9万元）的70%；

3.余下（扣除固定方案设计费9万元）30%待工程竣工验收合格后30个工作日内一次性付清。

第六条 双方责任

6.1甲方责任：

6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向丙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求丙方违反国家有关标准进行设计。

6.1.2甲方负责组织相关单位参加各分项工程的评审，丙方承担费用。负责收集评审后的修改内容交丙方修改设计文件。

6.1.3甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件，丙方承担费用。

6.1.4甲方应保护丙方的投标书、 设计方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、计算机软件和专利技术、合理化建议，未经丙方员同意，甲方对丙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、甲方不得复制、不得泄露、不得传送或向第三人转让或用于本合同以外的项目；如发生上述情况，甲方应负法律责任，丙方有权索赔。

6.1.6本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其他责任。

6.2丙方责任：

6.2.1丙方员应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的勘察设计要求，进行工程勘察设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的勘察设计资料，并对其负责。

6.2.2丙方采用的主要技术标准是：按照国家现行相关初步设计、施工图设计技术标准、规范等执行。

6.2.3设计合理使用年限按照国家现行相关规定执行。

6.2.4丙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。

6.2.5丙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。丙方按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收等后期服务。

6.2.6丙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向丙方索赔。

6.2.7丙方应无条件满足甲方要求，完成与本项目相关设计工作，设计费用已包含在投标报价中。

6.2.8 丙方应在设计、施工全过程分阶段分专业派各专业人员到本项目现场配合（费用已包含在投标报价中），全过程解决施工中的问题：丙方派专人负责报送方案设计图，初步设计图、地勘文件、施工图设计文件到市规划局、市住建局、审图公司、消防和人防办（甲方配合），并负责获取相应批准文件；外地公司把本项目设计组派驻项目所在地开展工作（费用已包含在合同价中）。

6.2.9本合同有关条款规定和补充协议中丙方应负的其他责任。

第七条 违约责任：

7.1合同履行期间，由于工程停建而终止合同或甲方要求解除合同时，丙方未进行设计工作的，不退还甲方已付定金；已开始设计工作的，甲方根据丙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2由于甲方原因未按合同规定时间（日期）支付设计费用，每超过一日，应支付设计费千分之一的违约金。逾期超过30天以上的，丙方有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件联审批或本合同项目停缓建，甲方均按照7.1条规定支付设计费。

7.3丙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于丙方错误造成工程质量事故损失，丙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。因设计仍属造成直接经济损失或工程量变更增加20万元以上（直接经济损失或工程量变更增加不包括停工、返工、修复费用和因此引发的实际施工索赔支出），赔偿金为实际损失的30%。

7.4由于丙方原因未按合同规定时间（日期）提交设计资料，每超过一日，应减收设计费千分之五。

7.5因丙方设计深度不够或重大设计缺陷等原因造成规划方案无法实施或造成重大工程变更（变更增加造价超过总造价的3%以上）的，无论该设计成果是否通过评审，扣除合同服务费10%（扣除原则总造价为每增加1%扣除服务费1.5%）同比例扣除，变更增加造价超过总造价的5%，甲方扣除30%的合同费用。

7.6甲方发现丙方存在将设计工作外包、或借用资质挂靠投标的现象，以及设计成果经三次修改仍达不到业主要求的，本合同自动解除，且甲方不得支付设计费用。

7.7本合同签订后，甲方不履行合同时，无权要求返还定金；丙方不履行合同时，双倍返还定金。

第八条 本合同未尽事宜，经甲方与丙方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第九条  其他约定事项

9.1丙方应派人进行施工现场配合与解决有关问题，甲方不再承担由此产生的任何费用。

9.2丙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由丙方自费向有关出版部门购买。本合同在第四条中规定丙方交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，丙方不在收取任何费用。

9.3本工程勘察设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，丙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要丙方员配合加工定货时，所需要费用已包含在合同价中。

9.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

9.5甲方委托丙方承担本红线内容之外的工作服务，另行支付费用。

9.6因设计单位原因造成施工单位低价中标高价结算的，设计单位应该承担工程价款的增加额。

9.7按照工程进展，丙方应任命一名设计代表（建筑或结构专业）为负责本项目的项目负责人，并按照甲方要求派遣至少一名设计代表常驻施工现场，驻场时间每月不得少于15天，缺勤一天按2000元/天.1人处以违约金。

9.8丙方发现需要甲方补充的资料和明确的问题，应该在中标后三日内以书面形式提出，甲方在5日内应予以完善和答复，不应为补充资料和答复问题推迟设计时间。

9.9初步设计评审不合格导致返工的视为丙方延期提交资料，按合同第六条规定处理；初步设计评审后需要修改的，初步设计施工图丙方应在5个工作日内完成修改并提交合格资料，超过五个工作日的，视为丙方延期提交资料，按合同第六条规定处理。

9.10施工图设计审查阶段一次性审查未通过或因丙方原因修改施工图设计延长审查时间的，延长的时间视为设计逾期提交设计资料的时间，按照合同第六条规定处理。

9.11中标单位为联合体的，还应承担下列责任和义务：

9.11.1 联合体各方应共同与甲方签订合同协议书，联合体各方应为履行合同承担连带责任；

9.11.2 联合体协议经甲方确认后作为合同附件，在履行合同过程中，未经甲方同意，不得修改联合体协议；

9.11.3 联合体牵头人负责与甲方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

第十条 补充条款：

（一）在勘察设计工程中，如现场需要看守，或者是在有毒、有害等危险现场作业时，由乙方、丙方自行负责安全、保卫工作，并按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

（二）为加强对丙方的服务质量、设计成果文件质量管理，丙方自愿履行甲方的

质量检查肯考核标准如下：

（三）服务质量和服务时效

| 序号 | 事项 | 考核标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各阶段未按合同计划时间提供合格的设计文件 | 每延期1天扣除设计费1万元 | 签收时间为准 |
| 2 | 未参加甲方认为需要丙方参加的工程会议 | 发生一次扣除设计费2000元 | 签到时间为准 |
| 3 | 工程现场紧急技术问题未在24小时内予以解决 | 发现一次扣除设计费2000元 | 甲方确认 |
| 4 | 未协助甲方选定材料设备 | 发生一次扣除设计费2000元 | 甲方确认 |
| 5 | 服务时强行要求甲方、施工等单位派车接送 | 发生一次扣除设计费2000元 | 甲方确认 |
| 6 | 设计单位未派驻专职设计代表带现场，每周少于5天的 | 发生一次扣除设计费2000元 | 甲方确认 |
| 7 | 各阶段未一次性提出需要甲方提供的资料（除特殊原因） | 发生一次扣除设计费6000元 | 甲方确认 |
| 8 | 施工中未经甲方确认。擅自更改设计或设计变更单和变更方案设计 | 20万元以下发生一次扣除设计费1万元20万元以上塔林发生一次按合同7.3执行 | 甲方确认 |
| 9 | 未参加工程验收的 | 发生一次扣除设计费1万元 | 甲方确认 |
| 10 | 竣工资料不及时签名、盖章的 | 发生一次扣除设计费1万元 | 甲方确认 |
| 11 | 由于设计单位原因，未按相关部门要求的工作时限完成专项工程报建工作 | 发生一次扣除设计费1万元 | 甲方确认 |

（四）设计成果文件质量

| 序号 | 事项 | 考核标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计成果文件中丙方、校对、审核、审定及负责人未签名或签名不齐全，未加盖执业章或出图章的 | 发生一次扣除设计费6000元 | 按实物确认 |
| 2 | 各专业间图纸表达不一致、同一专业图纸表达不一致、设计说明和设计图纸表达不一致 | 发生一次扣除设计费6000元 | 按实物确认 |
| 3 | 建筑、结构、设备出现碰撞或矛盾 | 发生一次扣除设计费6000元 | 按实物确认 |
| 4 | 设计成果文件中有违反强制性规定的 | 发生一次扣除设计费6000元 | 甲方确认 |
| 5 | 设计成果文件不符合最近年度建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》相关要求 | 发生一次扣除设计费6000元 | 按实物确认 |

第三部分  其他

第一条  本合同发生争议，甲方、乙方、丙方应及时协商解决。协商不成时，甲方、乙方、丙方可以向甲方所在地人民法院起诉。

第二条  本合同自甲方、乙方、丙方签字盖章后生效；甲方、乙方、丙方认为必要时，报项目所在地工商行政主管部门鉴证。甲方、乙方、丙方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

第三条  本合同一式拾贰份，自叁方法定（授权）代表人签章后生效。甲方肆份、乙方肆份、丙方肆份，具有同等效力。

第四条  通知和送达

（一）任何一方向对方发出的通知或其他往来文件（以下简称“往来文件”），应按照本条款记载的另一方的联系方式，用特快、挂号信、传真、电子邮件或专人送达方式发出，并在下述条件下送达生效：

1.以特快专递或挂号信方式发出的，以收件人签收日为送达日；收件人未签收的，以寄出日后的第五个工作日视为送达。

2.以传真或电子邮件方式发出的，以发出方收到传真或电子邮件发出确认回执时视为送达。

3.如对方不在的，由对方公司职工签收，若对方拒绝签收的，由两名送达工作人员签字见证，留置送达。

4.同时采用上述几种方式的，以其中最快到达对方的为准。

（二）本合同项下的联系地址也是叁方发生纠纷司法机关司法文书送达地址。

（三）本合同项下的联系方式发生变更，变更方应及时书面通知其他两方。其他两方在收到有关变更前的联系方式所发出的往来文件视为有效。

（以下无正文）

甲方名称：                    乙方名称：                 丙方名称：

（盖章）　　　　　　　　　      （盖章）                       （盖章）

法定代表人：（签字）　　　　   法定代表人：（签字）          法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）　　　　   委托代理人：（签字）          委托代理人：（签字）

住　　   所：　　　             住　　   所：                    住　　   所：

邮 政 编 码：　　               邮 政 编 码：                  邮 政 编 码：

电　　   话：　　　             电　   　话：                  电　   　话：

传　　   真：　　               传　   　真：                  传　   　真：

开 户 银 行：　　　             开 户 银 行：                  开 户 银 行：

银 行 帐 号：　　               银 行 帐 号：                  银 行 帐 号：